武城建〔2016〕191号

市城建委关于开展建筑工地扬尘污染

“百日整治”行动的通知

各建设、施工、监理单位，各区建设局，各平台公司：

为进一步提升我市建筑工地施工扬尘防治管理水平，着力改善城市空气质量，全面落实全国文明城市创建任务，接受中央环保督察，根据市委、市政府指示精神，经研究决定，在全市范围内开展建筑工地扬尘污染“百日整治”行动，现就有关工作通知如下：

一、整治范围

全市在建房屋建筑和市政基础设施工程工地。

二、整治内容

对照《施工现场扬尘治理专项行动检查标准（2016版）》（市城建委[2016]54号文件附件1）开展集中整治。

（一）严格文明施工管理要求。加强围挡封闭管理，保持围挡（墙）齐整、牢固无脏污破损；施工现场出入口、通道、材料堆放区、生活区、办公区地面采取混凝土硬化处理；及时清理、覆盖或绿化非作业区裸露土方；处于收尾阶段的工地要加强建筑垃圾清运管理，严禁高空抛撒和焚烧建筑垃圾；加大现场道路与场地清扫保洁，严控场区扬尘。文明施工措施不落实的，一律不得开工建设。

（二）开展出土工地专项整治。严格落实出土工地出门车辆冲洗设施的设置，配备自动冲洗机和高压冲洗枪，设置冲洗检查平台，冲洗检查点与工地大门要保持必要的缓冲距离，并设置止、排水沟和沉淀池；足额配备保洁人员，落实领导值班制度；加强车轮、车厢冲洗，保持车辆洁净出门，严禁车辆带泥上路。

（三）强化市政施工扬尘治理。结合市政施工周期长、工序转换多、线性占道施工等特点，严格落实管线施工、倒边施工的封闭打围，严禁随意开口；留存渣土严格覆盖措施；结合现场条件，合理设置车辆冲洗点，铺设毡布，加强人工冲洗，严禁污染路面；提高临时道路建设标准，及时修补破损路面；加强工地周边范围清扫保洁力度，定期清洗工地围挡和基脚，防止积灰积尘。

三、实施步骤

（一）自查自纠（即日起至9月25日）。各区、各平台公司要认真筛查所辖出土工地，迅速摸排建立出土工地台账，督促相关单位进行自查整改。各工程项目参建单位对照整治标准，开展施工扬尘污染治理自查自纠，及时进行问题整改。期间各施工企业、建设业主单位要组织公司层面的检查，加强问题督导；市、区建设平台业主要按施工标段和路段划分责任区域，组织相关单位开展联合检查，对发现的问题做到即查即改。

（二）监督检查（9月26日至10月7日）。各区建管部门按照“属地管理”的原则，对辖区工地组织开展集中检查，重点加强对重要敏感区域及出土工地的巡查。

（三）专项督查(10月8日至10月20日)。市城建委委托部分监理单位组成检查专班，开展全市工地扬尘治理拉网检查，通过网络和手机实时向各区传递问题照片，由各区督促问题工地限时整改。

（四）巩固提高（10月底至年底）。对存在问题突出的区域和工地开展“回头看”，适时再次组织全市拉网检查。总结专项整治工作，完善工作机制，巩固和提高专项整治成效。

四、工作要求

（一）提高认识，加强组织领导。各区、各单位要高度重视建筑施工扬尘整治工作的重要性、长期性和艰巨性，切实加强组织领导，做好工地扬尘“百日整治”的组织动员，明确责任部门和人员，做到分工明确，责任到人，一级抓一级，认真抓好各项工作的落实。

（二）突出重点，加强薄弱环节整治。要重点加强对处于基础施工、土方开挖及转运、工程收尾阶段工地，以及机场、车站、环保国控点、城乡结合部等重点区域工地的整治；强化出土工地施工扬尘的源头管控，凡参与审批工地渣土准运手续的区，必须严控文明施工措施条件，不达标的一律不予出具手续。

（三）强化施工扬尘治理主体责任和监管责任。在建工地要在9月底前，制作并悬挂《工地扬尘治理责任公示牌》（附件1），公开工地扬尘整治责任，明确每个工地的建设、施工、监理单位文明施工责任人，以及监管部门，公布投诉和举报电话，加大社会监督力度。

（四）严格执法，对污染环境的行为实施“零容忍”。各区建管部门要依法行政，严格执法，按照“属地管理”的原则，对辖区内建筑及市政工程不文明施工行为进行查处，一律责令限期整改；对不落实整改或问题突出的工地一经发现，立即责令停工整改，依法实施处罚，并公开曝光，对责任单位和人员记入社会诚信平台。坚决遏制不文明施工行为反复多发的状况。

（五）通报典型工地，加强工作考核。各区、各单位要加强整治工作情况的分析总结，及时评估工作成效，推广先进经验和做法，查找问题原因和对策。市城建委将结合第三方检查考评结果，对专项整治工作开展情况进行全市通报，公布正、反面典型工地；并对整治工作推进不力，排名靠后的单位进行约谈，并纳入年度目标工作进行考核。

（六）加强信息报送。各区、各平台公司应加强相关信息的统计汇总、整理和上报，于9月25日前，将责任部门和责任人名单报市安监站；9月30日前报送《出土工地检查整改情况统计表》（附件2）；每周四报送当周《建筑工地扬尘治理专项整治情况统计表》专项整治工作开展情况（附件3）；10月25日、12月20前分别报送专项整治阶段工作总结。

联系人：杨  帆；

联系电话：15972222399；

邮箱：363366636@qq.com。

附件：1.建筑工地扬尘治理责任公示牌

2.建筑与市政工程出土工地情况统计表

3.建筑工地扬尘治理专项整治情况统计表

武汉市城乡建设委员会

2016年9月22日

附件1

建筑工地扬尘治理责任公示牌

| 工 作 内 容 |
| --- |
| 1、施工围挡（围墙）应连续封闭施工，固定围档高度不低于2.5m，临时围挡高度不低于1.8m，并保持干净、整洁。 2、施工现场进出道口和场内道路应实行混凝土硬化处理，无破损。 3、非作业区的裸土应采用密目网（防尘网）或者简易植物绿化进行覆盖。 4、施工进出道口应设置冲洗槽（冲洗平台）、高压水枪等冲洗设备，配备保洁人员进行车辆冲洗，严禁带泥上路。 5、工地周边区域安排专职保洁人员进行清扫，及时修复破损临时道路。 |
| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| 建设单位 |  | 责任人及电话 |  | 监理单位 |  | 责任人及电话 |  |
| 施工单位 |  | 责任人及电话 |  | 24小时举报电话 | 027-85752311 |
| 监管部门 |  | 责任人及电话 |  | 属地管理部门 |  | 责任人及电话 |  |

说明：1、本公示牌在工地大门外侧张贴悬挂，蓝底白框白字，尺寸视现场条件确定，应醒目公示。

2、建设单位、监理单位、施工单位责任人，分别为建设单位项目负责人、项目总监、项目经理。

3、市、区管项目，均应在“监管部门”填写项目安全文明施工监督员姓名及联系电话；属市管项目的，还应在“属地管理部门”栏填写项目所在区建管部门扬尘治理责任人及电话；属区管项目的，则可不填写“属地管理部门”栏。

附件2

建筑与市政工程出土工地情况统计表

| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 施工单位 | 监督手续 | 出土手续 | 冲洗设施 | 保洁措施 | 是否 达标 |
|  |  |  |  |  | 齐全 | 先期 介入 | 参与 | 不参与 | 自动 冲洗机 | 洗车槽 | 高压 水枪 | 检查 平台 | 止、排水沟 | 沉淀池 | 地面 硬化 | 保洁 人员 |  |
| 备注：各区建管部门对区辖范围内市管、区管出土工地进行全面排查，按照表格所列内容逐一登记。“监督手续”至“是否达标”等栏目，符合的打“√”，不符合打“×”。 |

附件3

建筑工地扬尘污染专项整治情况统计表

填报单位：（加盖公章）                                   检查时间：    月    日 至    月    日

| 工地总数 | 检查 工地数（个） | 不合格数（个） | 合格数（个） | 合格率（%） | 检查出动（人次） | 限期整改（起） | 责令停工（起） | 处罚案件（起） | 处罚金额（元） | 公示曝光（起数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                联系电话：                              填表时间：

说明：各区建管部门应于每周四填报扬尘污染专项整治工作开展情况。

# Text boxes

2016年9月22日印发

武汉市城乡建设委员会办公室

×××××文件