附件3

“中交二航杯”武汉建筑业第三届

危大工程（脚手架工程类）专项施工方案

编制技能大赛作品评分标准

| 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 方案内容 （65分） | 内容完整：符合住建部〔2018〕第37号令、建办质〔2018〕31号文要求，建办质〔2021〕48号文内容要求，鄂建办〔2018〕343号文规定和内容要求。 1、工程概况完整性和针对性：包括危大工程概况（脚手架类型、搭设方式、搭设高度）、施工平面及立面布置（施工总体平面布置图及使用脚手架区域的结构平面、立（剖）面图，塔机及施工升降机布置图）、施工要求、气候特征、施工风险辨识与评价，施工的重点与难点描述；（8分） 2、编制依据：包含脚手架工程所需的法律法规、标准、规范；项目施工合同(施工承包模式)、勘察文件、施工图纸、施工组织设计等；（5分） 3、施工计划：总体施工方案及各工序施工方案，施工总体流程、施工顺序及进度，机械设备配置，脚手架选用材料的规格型号、设备、数量及进场和退场时间计划安排、力学性能要求及取样复试详细要求，试验计划、劳动力计划是否齐全与合理；（7分） 4、施工工艺技术：1）技术参数：脚手架类型、搭设参数的选择，脚手架基础、架体、附墙支座设计等技术参数，动力设备的选择与设计参数，稳定承载计算等技术参数。2）工艺流程：脚手架安装、使用、升降及拆除工艺流程。3）施工方法及操作要求：脚手架安装、使用、升降及拆除，安全装置（如防倾覆、防坠落、安全锁等）设置，安全防护设置，构造措施等施工方法。4）检查要求：脚手架主要材料进场质量检查，阶段检查项目及内容。5）脚手架布置及特殊位置施工BIM模拟展示：构件绘制科学规范，符合建筑、结构及方案设计的真实情况，并提供对应的图片和模型（共20分，每项4分） 5、施工保证措施：安全生产管理体系图、安全生产制度、安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等内容是否齐全与合理；（10分） 6、应急处置措施：成立应急领导小组，应急材料准备，应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施，救援医院信息等说明是否齐全；（5分） 7、计算书与施工图（10分）： 1）脚手架计算书 架体结构的强度及稳定性验算（工具架可以厂家提供相关设计文件）；连接节点强度验算，基础承载力验算。 2）相关设计图纸 脚手架平面布置、立（剖）面图，脚手架支撑点布置图及基础节点详图，塔机、施工升降机及其他特殊部位布置及构造图等。 3）异型脚手架等应符合有关规范要求。 |
| 审批及现场验收程序 （5分） | 1、审批程序和验收程序符合住建部〔2018〕37号令、建办质〔2018〕31号文、鄂建办〔2018〕343号文相关要求；（1分） 2、审批包括审核审批记录、专家论证报告、修改情况说明、签章手续等；（2分） 3、验收包括参加验收人员、验收组织程序、验收记录等。（1分） 4、专家现场回访资料（若有）（1分） |
| 技术创新 （15分） | 1、对重难点技术关键问题的解决办法与创新点描述；（5分） 2、新技术、新工艺、新材料、新设备的开发、应用、推广及其成效描述，相应专利、工法等申报情况。{共10分，其中四新技术的描述5分，获奖情况5分。不同奖项得分情况：专利（+5）、工法（+5）、实用新型（+5）或核心期刊论文发表（+5）、省级刊物发表（+2）、QC（省级一等奖+2、二等奖+1.5、三等奖+1，市级一等奖+2、二等奖+1、三等奖+0.8）} |
| 总结 （15分） | 总结本项目施工过程中先进施工工艺、优秀管理方法、安全保障措施等成功经验，供本单位和同行学习借鉴。（15分） |